Conception et développement d’une suite d’applications pour l’automatisation des déploiements sur les machines des développeurs

MIAGE

Mr. SAID EL IMAM Said

Mr. OULAD HAJ THAMI Rachid (EMSI)

Mr. YEKHLEF Youcef (Capgemini)

Ingénierie Informatique et Réseaux

Mr. OULAD HAJ THAMI Rachid

SAID EL IMAM Saïd

MIAGE

Ingénierie Informatique et Réseaux

Mise en place d’un système de gestion des outils pour développeurs

Mémoire du projet de fin d’études

2012 - 2013

Sujet

Conception et développement d’une suite d’applications pour l’automatisation des déploiements sur les machines des développeurs du projet SNCF Fret.

Directrice de projet

- Madame ZAKRAOUI Mounia (Capgemini Casa)

Soutenu par :

- Monsieur SAID EL IMAM Said

Encadré par :

- Monsieur OULAD HAJ THAMI Rachid (EMSI)

- Monsieur LAMOURI Saad (Capgemini Casa)

- Monsieur YEKHLEF Youcef (Capgemini Lille)

# Dédicaces

A ma très chère mère

A mon très cher père

A ma très chère sœur Meryem

A toute ma famille

A tous mes amis

A tous mes professeurs

A madame la directrice du projet

A mes encadrants

Et à tous ceux qui me sont chers

# Remerciements

En guise  de  reconnaissance,  il  me  paraît  opportun  de  commencer  ce  rapport  par  l’expression de mes sincères remerciements à toute personne ayant participé de près ou de loin à l’élaboration de mon projet de fin d’études, et à favoriser son aboutissement.

Ainsi, je tiens à remercier mon encadrant interne Mr. OULAD HAJ THAMI Rachid pour les conseils qu’il ma prodigués, qui était tout le temps disponible pour me guider et m’assister tout au long de ma période de stage et pour m’avoir aiguillé sur la rédaction de ce présent rapport.

J’exprime ma profonde gratitude à Mme ZAKRAOUI Mounia, directrice de projet, pour m’avoir accueilli au sein de Capgemini, ainsi que pour la qualité de l’encadrement dont j’ai pu bénéficier au travers de son assistance.

Il m’apparaît également légitime d’accorder toute ma gratitude à monsieur YEKHLEF Youcef, chef d’équipe, pour son aide précieuse accordée tout au long de ce stage à travers des points d’avancement et qui a toujours trouvé le temps de répondre à mes questions concernant l’application.

Je tiens ensuite à remercier toute l’équipe du projet SNCF FRET avec qui j’ai travaillé et qui s’est volontairement montrée disponible pour m’aider.

Je remercie enfin l'ensemble du personnel de Capgemini, pour leur accueil appréciablement convivial.

Que  le   corps   professoral   et   administratif   de   l’EMSI   trouve   ici   mes   vifs remerciements, pour tout le travail effectué durant ma scolarité.

Enfin, je  souhaite  que  mon  travail  soit  à  la  hauteur  des  attentes  de  toutes  ces personnes.

# Liste des abréviations :

| Abréviation | Description |
| --- | --- |
| ANT | Another Neat Tool |
| BAT | Build Automation Tool |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete |
| DOM | Document Oriented Model |
| FIFO | First In First Out |
| GUI | Graphical User Interface |
| IDE | Integrated Development Environment |
| IHM | Interface Homme Machine |
| J2SE | Java 2 Platform, Standard Edition |
| J2EE | Java 2 Platform, Enterprise Edition |
| JAXP | Java API for XML Parsing |
| JDK | Java Development Kit |
| JRE | Java Runtime Environment |
| JVM | Java Virtual Machine |
| MSI | MicroSoft Installer |
| PAD | Portable Application Description |
| RIA | Rich Internet Application |
| SAX | Simple API for XML |
| SI | Système d’Information |
| SNCF | Société Nationale des Chemins de Fer |
| StAX | Streaming API for XML |
| UML | Unified Modeling Language |
| VFS | Virtual File System |
| VCS | Version Control System |
| XML | eXtended Markup Language |

# Table des figures

Figure 1-‎5-1 Organisation de l'équipe du pôle TEC	22

Figure 1-‎5-2 Organisation de l'équipe du projet	22

Figure 1-‎5-3 Montage des étapes générales du projet	23

Figure 1-‎6-1 Graphique de répartition du travail sur les tâches	24

Figure 1-‎6-2 Ligne de temps du planning	25

Figure 1-‎6-3 Diagramme de Gantt	26

Figure 2-‎1-1 Environnement fonctionnel du projet	29

Figure 2-‎1-2 Interface principale du Setup Maker	31

Figure 2-‎1-3 tab Scan du Setup Maker	31

Figure 2-‎1-4 tab Set du Setup Maker	32

Figure 2-‎1-5 tab Set, fonction Sort du Setup Maker	33

Figure 2-‎1-6 tab Tweak du Setup Maker	34

Figure 2-‎1-7 tab Build du Setup Maker	35

Figure 2-‎1-8 Interface principale du Dashboard	36

Figure 2-‎3-1 Cas d'utilisation global	39

Figure 3-‎1-1 Diagramme global des dépendances entre les applications	43

Figure 3-‎1-2 Diagramme d'activité global	44

Figure 3-‎1-3 Structure de déploiement - Package SNCF Fret	45

Figure 3-‎2-1 Diagramme de classe - Application	45

Figure 3-‎2-2 Diagramme de classe - Setup	46

Figure 3-‎2-3 Diagramme de classe – Pack	47

Figure 3-‎2-4 Diagramme de classes du Dashboard	48

Figure 3-‎2-5 Diagramme de classes global	49

Figure 3-‎3-1 Diagramme d'activité du Package	50

Figure 3-‎4-1 Diagramme de séquence, connexion client	51

Figure 3-‎4-2 Diagramme de Séquence, connexion serveur	51

Figure 4-‎2-1 Capture d'écran de l'étape 1 du package	59

Figure 4-‎2-2 Capture d'écran de l'étape 2 du package	60

Figure 4-‎2-3 Capture d'écran de l'étape 3 du package	60

Figure 4-‎2-4 Capture d'écran de l'étape 4 du package	61

Figure 4-‎2-5 Capture d'écran de l'étape 5 du package	61

Figure 4-‎2-6 Capture d'écran de l'étape 6 du package	62

Figure 4-‎2-7 Capture d'écran de l'étape 7 du package	62

Figure 4-‎2-8 Capture d'écran de l'étape 8 du package	63

Figure 4-‎2-9 Capture d'écran de l'étape 1 de l'application Setup Maker	64

Figure 4-‎2-10 Capture d'écran de l'étape 2 de l'application Setup Maker	65

Figure 4-‎2-11 Capture d'écran des propriétés de l'application Setup Maker	66

Figure 4-‎2-12 Capture d'écran de l'étape 3 de l'application Setup Maker	67

Figure 4-‎2-13 Capture d'écran de l'étape 4 de l'application Setup Maker	68

Figure 4-‎2-14 Capture d'écran de l'authentification de l'application Dashboard	69

Figure 4-‎2-15 Capture de l'écran principal de l'application Dashboard	70

Figure 5-‎3-1 Setup Maker référencé sur le site d'IzPack	73

Figure 5-‎3-2 Setup Maker référencée sur le site SoftPedia	73

Figure 5-‎4-1 Statistiques du nombre de téléchargements du Setup Maker	74

Figure 5-‎4-2 Statistiques des pays de téléchargements du Setup Maker	74

Figure 5-‎4-3 Statistiques des systèmes d'exploitation des téléchargements du Setup Maker	75

Figure 5-‎5-1 Statistiques de progression des lignes de code de Setup Maker	75

Figure 5-‎5-2 Statistiques de langages utilisés pour Setup Maker	76

# Liste des tableaux

Tableau 1-4-1 Contraintes majeurs	21

Tableau 1-4-2 Risques majeurs	21

Tableau 1-4-3 Sorties des étapes du projet	23

Tableau 1-5-1 Options du calendrier de planning	24

Tableau 2-1-1 Entrées de l’interface Scan du Setup Maker	32

Tableau 2-1-2 Entrées de l’interface Set du Setup Maker	33

Tableau 2-1-3 Entrées de l’interface Tweak du Setup Maker	34

Tableau 2-1-4 Entrées et sortie de l’interface Build du Setup Maker	35

Tableau 2-1-5 Environnement technique du projet	37

Tableau 2-3-1 Description des cas d'utilisation	39

Tableau 3-1-1 Résultat des actions globales	43

# Table des matières

Introduction générale	12

Chapitre 1 :  Projet et management du projet	14

Introduction	14

1.	Contexte	15

1.1.	Le groupe Capgemini	15

1.2.	Le métier de Capgemini	15

1.3.	Le projet SNCF Fret	16

1.4.	Organisation du centre de service Fret	16

2.	Problématique	17

2.1.	Etude de l’existant et problèmes liés	17

2.2.	Solution proposée	17

2.3.	Amélioration proposée	18

3.	Etude théorique	18

3.1.	Périmètre du projet	18

3.2.	Objectifs	19

3.3.	Les retombés sur l’organisme	20

4.	Management du projet	20

4.1.	Méthode adoptée	20

4.2.	Plan Assurance Qualité	21

4.2.1.	Contraintes et risques majeurs	21

4.2.2.	Organisation	22

4.2.3.	Démarche globale de production et d’assurance qualité	23

5.	Le Planning prévisionnel	24

5.1.	Répartition du travail	24

5.2.	Diagramme de Gantt	25

5.3.	Produits tangibles	27

5.4.	Autres prestations	27

Conclusion	27

Chapitre 2 : Analyse et spécifications	28

Introduction	28

1.	Analyse fonctionnelle et technique	29

1.1.	Environnement fonctionnel	29

1.2.	Présentation des applications du projet	30

1.2.1.	SNCF Package	30

1.2.2.	DCP Setup Maker	31

1.2.3.	DCP Dashboard	36

1.3.	Environnement technique	37

2.	Présentation des acteurs	38

2.1.	Développeur	38

2.2.	Modérateur	38

2.3.	Administrateur	38

3.	Présentation synthétique des cas d’utilisation	39

4.	Présentation détaillée des cas d’utilisation	40

Conclusion	41

Chapitre 3 :  Conception	42

Introduction	42

1.	Conception globale	43

2.	Diagrammes de classe	45

2.1.	Générer package	45

2.2.	Installer	46

2.3.	Surveiller	48

Diagramme global	48

3.	Diagramme d’activité	50

4.	Diagrammes de séquence	51

Conclusion	52

Chapitre 4 :  Réalisation	53

Introduction	53

1.	Présentation des outils de réalisation	54

1.1.	Technologie de développement	54

1.2.	Environnement  de développement	54

1.3.	Librairies graphiques	55

1.3.1.	Apache Pivot	55

1.3.2.	Vaadin	55

1.4.	Librairies de construction automatisée	56

1.4.1.	Apache Ant	56

1.4.2.	Apache Maven	56

1.5.	Outils d’emballage	57

1.5.1.	Izpack	57

1.5.2.	TrueZip	57

1.6.	Gestion de données	58

1.6.1.	XML	58

1.6.2.	Stax	58

1.6.3.	Staxmate	58

2.	Etapes de réalisation	59

2.1.	Développeur	59

Etape 0 : Choix de langue	59

Etape 1 : Ecran de bienvenue	59

Etape 2 : Choix du pole	60

Etape 3 : Choix des packs à installer	60

Etape 4 : Ecran de résumé	61

Etape 5 : Installation	61

Etape 6 : Lancement des scripts et exécutables	62

Etape 7 : Installation des raccourcis	62

Etape 8 : Ecran de fin	63

2.2.	Administrateur	64

Etape 1 : Scan du répertoire	64

Etape 2 : Paramétrage des packs	65

Etape 3 : Paramétrage du package	67

Etape 4 : Construction du package final	68

2.3.	Modérateur	69

Authentification	69

Dashboard	70

Conclusion	70

Chapitre 5 :  Vers un produit Open Source	71

Introduction	71

1.	Licence d’utilisation	72

2.	Annuaire de code source	72

3.	Stratégie Marketing	73

4.	Statistiques de téléchargement	74

5.	Statistiques techniques	75

Conclusion	76

Conclusion générale	77

Webographie	79

Annexes	80

Licence Apache 2.0	80

# Introduction générale

Le problème de la gestion des parcs informatiques tant au niveau des installations ou des configurations est une étape importante et préalable dans les grands projets. En effet, avant de démarrer un projet, une phase d’installation des machines et des outils nécessaires au projet est primordiale pour préparer l’environnement de travail au développeur. D’habitude, une telle tâche consomme un nombre important de budget jour/homme, surtout pour les grands projets où on trouve des dizaines, voire des centaines de développeurs et de postes de travail à gérer.

A Capgemini, il y a toute une équipe dédiée à cette tâche.

Le présent stage de fin d’étude s’inscrit dans cette problématique et principalement dans le cadre du projet SNCF Fret pris en charge par Capgemini pour le compte de la société SNCF en France.

Ainsi, l’objectif de mon projet est la conception et le développement d’un système pour :

- Générer un package développeur en mode installeur qui permettra d’installer tous les outils nécessaires au projet pour les développeurs et les configurations requises pour le projet ;

- Générer des patchs de mise à jour ;

- Gestion des versions ;

- Etc.

Ces tâches qui se font actuellement manuellement et consomment plusieurs jours/homme, doivent au terme de mon projet être totalement automatisées. En plus, j’ai proposé d’enrichir le projet par une autre fonctionnalité de :

- Monitoring et surveillance réseau des machines ;

À son terme, le projet servira comme support à l’équipe de travail dans ses activités de développement et de test. Elle permettra en effet de gérer localement les différents outils et programmes utilisés par les développeurs sur chaque poste. Ainsi, qu’une gestion avancée des versions, des fichiers de travail et des paramétrages des postes informatiques.

Pour garantir le bon déroulement de ce projet et la réalisation des objectifs, dans le respect du budget alloué, le choix d’une méthode était obligatoire. Dans ce sens, j’ai opté pour suivre un cycle de développement semi-itératif, une démarche qui a fait ses preuves dans le domaine des projets informatiques dont les besoins sont constants.

Ce rapport, qui relate ce projet, est axé sur cinq grands chapitres :

Le premier chapitre englobe l’étude des processus existants et la délimitation du champ de travail afin de permettre de fixer les objectifs.

Le deuxième chapitre consiste en la collecte des informations disponibles au niveau fonctionnel, ainsi qu’une étude pour la partie technique.

Le troisième chapitre détaille la partie conception du projet qui a pour objectif de proposer des solutions adaptées.

Le quatrième chapitre présente la réalisation de ces solutions qui contient, entre autres, les outils de mise en œuvre ainsi que la plupart des interfaces illustrant l’utilisation des applications développées.

Le cinquième et dernier chapitre porte sur la publication du produit réalisé pour une communauté internationale de l’open source.

Dans une conclusion générale, je fais le bilan de mon travail et en donne des perspectives.

Pour plus d’informations, une annexe jointe à la fin de ce document détaille les contraintes de la licence Apache 2.0 choisie pour l’application Setup Maker qui est développée et publiée en open source.

# Chapitre 1 : 
Projet et management du projet

# Introduction

Ce chapitre aborde la présentation du contexte de mon stage, de la société d’accueil, puis, le sujet et les objectifs de mon projet, ainsi que la méthodologie adoptée pour sa réalisation. Aussi, le planning prévisionnel sera présenté.

# Contexte

Mon stage de fin d’études s’est déroulé à la société Capgemini, au siège de Casablanca Nearshore, au sein du projet SNCF.

## Le groupe Capgemini

Fort d’environ 120 000 collaborateurs et présent dans 40 pays, Capgemini est l’un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le Groupe a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 9,7 milliards d’euros. Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en œuvre les solutions business et technologiques qui correspondent à leurs besoins et leurs apportent les résultats auxquels ils aspirent. Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style de travail qui lui est propre, la « Collaborative Business Expérience », et s’appuie sur un mode de production mondialisé, le « Rightshore® ».

Capgemini est la deuxième SSII dans le secteur des services informatiques en France, derrière IBM Global Services, et est parmi les 5 premiers mondiaux en externalisation. Elle a été créée par Serge Kampf le 1er octobre 1967 à Grenoble (France) sous le nom de Sogeti (Société pour la gestion de l'entreprise et traitement de l'information).

Capgemini Consulting est la filiale du groupe Capgemini dont les consultants sont spécialisés dans le conseil en management, le conseil en stratégie et la transformation de l'entreprise. Elle se classe quatrième en Europe.

L'entité Capgemini Maroc intervient sur l’ensemble des métiers : Banques, Assurance, Telecom, Services, Industrie, Energies & Utilities. Elle a pour ambition d'accompagner ses clients dans la transformation et l'évolution de leur système d'information.

## Le métier de Capgemini

En plus des activités de Capgemini, nous pouvons dire que l’intervention de Capgemini auprès de ses clients, a pour finalité de faire évoluer et maintenir le patrimoine applicatif des Clients à travers :

- fusion de systèmes d'information et de migration

- évolution des grands domaines fonctionnels

- refonte des systèmes d'information

## Le projet SNCF Fret

Le FRET SNCF est le premier transporteur de marchandises en France. Fret SNCF est également le 2ième transporteur ferroviaire en Europe.

L’ouverture du marché à la concurrence ainsi qu’un contexte économique difficile poussent le FRET à automatiser ces processus afin de réduire ces coûts de fonctionnement.

Ainsi, les SI gèrent les processus métiers de la prise en compte de la commande client à la consolidation du plan de production des solutions d’acheminement.

## Organisation du centre de service Fret

J’ai effectué mon stage au centre de service Fret. Ce service est organisé en fonctionnement front office (Casablanca)  / back office (Lille).

Sur le site de la SNCF, les équipes de Capgemini effectuent les tâches liées aux aspects fonctionnels tels que la rédaction des spécifications fonctionnelles et les tests de non régression. Leur proximité avec le client facilite grandement leur travail.

Ce mode de fonctionnement n’est cependant pas figé; la tendance actuelle vise à rapatrier sur le site de Casablanca une partie du projet. La principale raison de cette réorganisation est le coût, bien moins important à Casablanca qu’en France.

Les locaux sont sécurisés (norme site sûr niveau deux) car Capgemini a accès directement au réseau SNCF et ses équipes travaillent sur leurs serveurs grâce à une ligne sécurisée.

Ce projet, débuté à la mi-2006, est un projet à long terme. Il s’appuie sur un ensemble d’applications déjà existantes et doit permettre de les faire évoluer tout en effectuant une migration régulière vers des applications J2EE.

# Problématique

La migration constante des machines vers de nouvelles versions d’outils et de nouvelles technologies, ainsi que les quelques transferts de nouveaux employés ou de stagiaires dans l’une des équipes du projet demande une constante gestion des installations pour chaque poste et, pour la plupart du temps, une incompatibilité d’outils et de versions entre les machines des développeurs du projet peut survenir.

## Etude de l’existant et problèmes liés

Pour pallier au problème cité ci-dessus, plusieurs solutions disponibles ont été mises en place dont :

- Une image du système

Cette image pourrait contenir tous les outils nécessaires, ainsi que les différents paramétrages. Celle-ci serait constamment mise à jour pour utiliser les derniers programmes  intégrés au projet.

Mais l’installation de l’image pour une mise à jour pourrait provoquer une perte de données du projet, et peut s’avérer couteux en terme de temps nécessaire pour une simple copie.

De même, vu le nombre important de configurations différentes nécessaires pour chaque poste de travail, il était nécessaire de gérer un nombre non négligeable d’images machine.

- Un ensemble de scripts batch avec outils inclus

Cette solution est aussi d’un grand usage dans les sociétés, permettant en même temps un contrôle complet sur la configuration du système d’exploitation ainsi que le lancement d’installation des outils inclus.

Par contre une gestion des versions déjà installées pourrait être assez compliquée à implémenter, de plus le lancement des scripts demande l’intervention d’un utilisateur avancé qui examinera le fichier trace de l’exécution du batch pour s’assurer que ce dernier s’est déroulé avec succès.

## Solution proposée

Pour remédier à ces problèmes, un package global pour développeurs pourrait être la solution adéquate pour éviter une perte importante en terme de temps et de ressources à chaque installation de matériel ou pendant la synchronisation des postes entre employés.

## Amélioration proposée

Bien évidemment, et au-delà des exigences fonctionnelles et techniques de la société, je me suis proposé de développer en plus un tableau de bord, sous forme d’application RIA, qui sera l’objet d’une plateforme de monitoring pour surveiller en permanence le réseau de l’entreprise ainsi que les différentes installations appliquées sur chacun des postes informatiques des développeurs pour une meilleure maitrise.

La solution que je mettrai en œuvre sera déployée sur n’importe quel réseau de machines.

# Etude théorique

## Périmètre du projet

Basé sur la maîtrise des outils de conception et de développement, ce projet permettra de découvrir toutes les phases de la construction d'un projet de système d'information : compréhension des besoins, conception technique, prototypes, développement spécifiques en Java, intégration et validation globale du système.

L’objet de ce stage est d’une part de définir la liste des fonctionnalités à développer ainsi qu’outils d'industrialisation et de productivité afin de disposer d’un logiciel, notamment un générateur de package, destiné à être utilisé par les développeurs du projet.

Ce package doit être en mode « Installeur » et a pour but d’harmoniser et mettre à jour les postes des développeurs. Le package doit contenir tous les outils utilisé sur le projet, et prendre en compte les paramétrages nécessaires pour se connecter au réseau du client.

Le livrable consiste en un package englobant tous les outils, programmes, scripts et paramétrages à exécuter sur les différentes machines des développeurs du projet, pour une homogénéité et une compatibilité de versions et d’outils entre les équipes.

Le projet sera donc la mise en place d’un programme de couche supérieure, permettant de générer le dit ‘package’ de façon simple et intuitive, tout en permettant un suivi des différentes installations sur le réseau de l’entreprise avec une application réseau de monitoring se connectant aux installeurs clients générés, avec une possibilité d’appliquer des mises-à-jours sur ces packages déjà installées via un installeur sous forme de patch.

## Objectifs

Les objectifs principaux de ce projet se présentent ainsi :

- Lister les différents outils et versions utilisés par les développeurs

- Etudier la priorité de chaque outil par pôle

- Rassembler les archives ou installeurs des outils

- Générer un package global à installer sur les machines

- Monitoring des versions installées sur les postes

- Création de patchs pour les futures mises-à-jours des programmes

La fonction principale étant d’automatiser toutes ces tâches avec une intervention humaine absente ou presque.

##### Les fonctions du produit :

- Grouper les outils par Pôles/Types

- Forcer l’utilisation d’un chemin d’installation commun

- Inclure vérification base de registre pour versions installées

- Mettre à jour package si version antérieure installée

- Créer raccourcis pour les outils installés

- Effectuer paramétrages réseau nécessaires sur la machine

- Surveiller les outils installés sur les postes en réseau

- Générer des patchs de mises à jour

- Planifier des mises à jour sur les postes

## Les retombés sur l’organisme

Le livrable final permettra à l’entreprise d’avoir un contrôle sur les outils présents sur les postes des développeurs du projet et ainsi surveiller de près la cohérence des programmes, numéros de versions installées et mises-à-jours à appliquer.

Ceci permettra une meilleure gestion des ressources du projet, tout en évitant les quelques risques possibles, relatifs à des incompatibilités entre développeurs ou autre.

Et pour finir, moins de temps perdu à créer les différents installeurs, regrouper les informations sur les outils présents sur chaque poste ou mettre en place des patchs sans perdre les données déjà présentes. Autrement, tout le processus sera automatisé grâce à ce projet, soit l’équivalent de 3 jours/homme minimum pour chaque nouveau collaborateur qui intègre un projet au sein de l’entreprise.

# Management du projet

Les informations qui suivent concernent le développement de l’application noyau du projet responsable de génération des packages pour développeurs.

## Méthode adoptée

Etant intégré à une équipe de développement au pôle TEC du projet SNCF Fret, je me dois de respecter une méthode agile propre à Capgemini qui permet un suivi continu de l’évolution du projet grâce à des « Daily meetings » chaque matin et des points d’avancement chaque semaine.

Le développement de l’application adopte un modèle semi-itératif, grâce à un cycle où les deux premières phases classiques, expression des besoins et conception de la solution, sont initialement exécutées avant d’entrer dans la notion d’itérations courtes depuis la troisième et quatrième phase du projet, relatives à l’étape de construction et validation du produit.

Les deux premières phases non itératives ont permis un premier contact pour la définition des spécifications demandées, conception du projet, étude comparative des outils à intégrer et formation sur ces produits et outils pour enfin passer à l’étape itérative.

A défaut d’une semaine par itération, constituée des différentes phases de développement : réalisation, tests et validation du livrable avec le responsable Capgemini du projet, le produit a connu une évolution progressive au fil des semaines.

## Plan Assurance Qualité

Le Plan Assurance Qualité (PAQ) est rédigé et appliqué à l'initialisation du projet sous ma responsabilité, et validé par les parties concernées, à savoir l’encadrant.

### Contraintes et risques majeurs

##### Contraintes majeurs :

|  | Contrainte | Action mises en place |
| --- | --- | --- |
| Contrainte de délai | L’application doit être terminée en l’espace de 4 mois |  |
|  |  | Adopter une méthode agile itérative |
| Contrainte de budget | Le projet doit être réalisé à 0 Dirhams budget |  |
|  |  | Utiliser des outils libres |

Tableau 1-‎4-1 Contraintes majeurs

##### Risques majeurs :

|  | Impact | Actions correctives |
| --- | --- | --- |
| Panne inattendue du matériel | Perte de données | Prévoir des commits sur un serveur SVN |
| Bug logiciel | Programme instable | Réaliser des analyses du code avec l’aide de programmes comme Checkstyle ou Findbugs |
| Compétences insuffisantes | Développement interrompu | Autoformation et recherches préalables sur les technologies et outils à utiliser |
| Absence ou maladie | Non-respect du temps imparti | Prévoir une longueur d’avance sur le planning prévisionnel |
| Non compréhension des spécifications | Projet non conforme | Planifier des points de validation avec l’encadrant pour suivre l’avancement |
| Plateformes incompatibles | Utilisation limitée du projet | Utiliser des technologies portables comme Java et gérer les différents systèmes et plateformes valables |

Tableau 1-‎4-2 Risques majeurs

### Organisation

##### Organisation de l’équipe

Figure 1-‎4-1 Organisation de l'équipe du pôle TEC

Le Pôle TEC est principalement constitué de consultants et architectes, ainsi que développeurs dont je fais partie, développant autour de la technologie Java, Java EE, langage de programmation principalement utilisé sur l’ensemble des applications SNCF Fret.

Mon projet s’adapte essentiellement à l’aide de deux encadrants externes, dont LAMOURI Saad sur le site de Casablanca, et YEKHLEF Youcef sur le site de Lille en France.

Figure 1-‎4-2 Organisation de l'équipe du projet

##### Organisation de la logistique

Capgemini met à disposition des collaborateurs un poste informatique connecté sur le réseau du projet, ainsi qu’un casque et éventuellement un accès à la Visio et à une salle sous réservation pour communiquer avec l’équipe de Lille.

### Démarche globale de production et d’assurance qualité

##### Montage général du projet

Figure 1-‎4-3 Montage des étapes générales du projet

Selon le graphe ci-dessus (Figure 1-‎4-3), on peut constater que le projet suit une méthode semi-itérative grâce à une première étape préliminaire d’analyse et conception, suivie par un modèle itératif de réalisation et validation.

##### Montage détaillé du projet par étapes

|  | - Sorties |
| --- | --- |
| Analyse des besoins |  |
| analyse détaillée des besoins du projet | - Cahier de charges |
| Elaboration des spécifications |  |
| définir les spécifications relatives au cahier de charges | - Spécifications fonctionnelles - Spécifications techniques |
| Etude et Formation |  |
| réaliser une étude sur les outils/librairies à inclure pour le développement du projet, et s’auto-former dessus | - Etude comparative des outils à utiliser - Compétences suffisantes |
| Conception |  |
| modéliser les différents diagrammes UML du projet ainsi que les maquettes graphiques | - Diagrammes UML - Maquettes IHM |
| Codage |  |
| codage et mise en place des spécifications de l’itération en cours | - Itération |
| Tests |  |
| appliquer des tests unitaires et corrections de bugs sur l’ensemble des classes de l’itération | - Résultats de tests et corrections |
| Intégration |  |
| déployer l’itération pour utilisation autonome | - Livrable itération |
| Validation |  |
| validation du livrable par les parties concernées | - Livrable validé |

Tableau 1-‎4-3 Sorties des étapes du projet

# Le Planning prévisionnel

## Répartition du travail

Un calendrier de progression du processus de développement du projet est défini selon les caractéristiques présentées ci-dessous :

| Une itération | Une semaine |
| --- | --- |
| Une semaine | 5 jours homme (Lundi – Vendredi) |
| Un jour homme | 8 heures (9h – 17h) |
| Jours fériés | Mercredi 1er Mai 2013 |

Tableau 1-‎5-1 Options du calendrier de planning

Cependant, selon les étapes définies pour le projet (Figure 1-‎4-3) ainsi que leurs priorités par rapport au livrable final, les durées de travail, représentées en heures et jours hommes, ont été réparties sur les tâches comme suit :

Figure 1-‎5-1 Graphique de répartition du travail sur les tâches

On remarque l’apparition d’une nouvelle tâche à la fin, la stratégie marketing, qui ne fait pas partie du développement mais qui s’annonce comme activité parallèle à partir de la 5ème itération pour publier le produit sur internet et avoir des retours et avis d’amélioration du logiciel de la part d’une large communauté.

Cette tâche étant exécutée en parallèle par moi-même, les deux dernières itérations ne reçoivent plus que 50 % du travail.

## Diagramme de Gantt

Le projet ayant débuté à la date du 25 Mars 2013, ci-dessous les différentes phases du projet au fil du temps :

Figure 1-‎5-2 Ligne de temps du planning

Cette ligne de temps (Figure 1-‎5-2) précise la date de début et de fin pour chaque phase du projet, à partir du point de départ. De plus, on remarque les jalons de validation pour chaque itération, soit la dernière étape de l’itération, s’exécuter un jour avant la fin de celle-ci.

Ceci permet d’avoir un jour de risque pour les différentes étapes de l’itération (codage, test et intégration) pour éviter un dépassement de charge, et ainsi valider le livrable à temps.

Dans le diagramme de Gantt suivant (Figure 1-‎5-3), seule la première itération est détaillée à titre d’exemple ; Le reste des itérations respectent le même processus.

Figure 1-‎5-3 Diagramme de Gantt

## Produits tangibles

Les différents produits livrables du projet se présentent comme suit :

- Package installeur global contenant tous les outils

- Générateur d’installeurs

- Application RIA de monitoring des installations sur le réseau

## Autres prestations

Autres documents et produits divers à livrer, dont :

- Liste des outils inclus dans l’installeur par pôle

- Archive Eclipse prête à l’emploi, avec Workspace et plugins préinstallés

# Conclusion

Ce chapitre a permis de déterminer le périmètre global du projet, la gestion de celui-ci selon une méthode modélisée spécialement pour les besoins du projet et une planification détaillée des tâches à réaliser, ainsi que les différentes fournitures livrables du projet.

# Chapitre 2 :
Analyse et spécifications

# Introduction

Ce chapitre présente en détail l’analyse du projet, situé au sein du service SNCF Fret, les applications et maquettes IHM, ainsi que les spécifications fonctionnelles et techniques propres aux cas d’utilisations et aux règles de gestion.

# Analyse fonctionnelle et technique

## Environnement fonctionnel

Figure 2-‎1-1 Environnement fonctionnel du projet

Le projet SNCF Fret est divisé en plusieurs pôles, chacun représentant une équipe responsable du développement, suivi et maintenance d’une ou plusieurs applications constituant une des parties du SI global :

- Pôle Commandes et Flux pour la gestion interne du processus d’une commande ;

- Pôle Gestion pour le suivi de celle-ci jusqu’au point de livraison ;

- Pôle Convoi et Référentiel pour les différentes ressources disponibles ;

- puis le pôle SAP pour la gestion ERP.

Concernant le pôle TEC, n’intervenant pas au niveau du système du client, l’équipe le composant s’intéresse essentiellement à garantir un meilleur environnement de travail pour tous les autres pôles, plus spécialement les développeurs, en fournissant un support ainsi qu’une gestion des postes et outils utilisés.

C’est à ce niveau du pôle TEC qu’intervient mon projet pour garantir une gestion plus simplifiée et un suivi des différents développeurs sur les pôles du projet à travers trois applications à développer (‎1.2voir §2 ‎1.2).

Ainsi, l’installeur généré devra regrouper tous les programmes et outils utilisés lors du développement d’une des applications SNCF Fret, ainsi que leurs paramétrages si nécessaire, en prenant en compte les compatibilités entre différentes versions de ceux-ci et leurs librairies respectives.

## Présentation des applications du projet

Dans cette section, je présente les différents modules du projet à développer et qui sont : SNCF Package, DCP Setup Maker, DCP Dashboard.

### SNCF Package

Le package développeur, livrable principal du projet, permet l’accès aux fonctionnalités basiques d’un installeur en plus de quelques améliorations, à savoir :

- « Choix d’une langue » : Le développeur a accès à un choix multiple de langues d’affichage pour les écrans d’assistance du package installeur.

- « Choix d’un groupe d’installation relatif au pôle en question » : Le développeur a ensuite un choix entre plusieurs groupes d’installations, chacun représentant un ensemble d’applications, programmes et archives propres au pôle de l’intéressé.

- « Sélection des packs facultatifs à installer » : Une possibilité s’ajoute à l’utilisateur de sélectionner ou désélectionner les packs qu’il désire déployer sur sa machine, sauf pour ceux requis qui seront grisés, et donc impossible à désélectionner.

- « Installer raccourcis vers applications/chemins installé(e)s » : Une fois l’installation de l’ensemble des packs terminée, ainsi que l’exécution d’autres, un invite à rajouter des raccourcis sur le menu démarrer ou/et sur le bureau s’affiche pour l’utilisateur avec  le choix de les désactiver.

- « Générer script d’installation automatisée du processus définis » : A la fin de l’installation du package, un dernier écran de confirmation présentant une fonctionnalité de générer un script automatisé de l’installation réalisée par ce package qui enregistrera tous les choix réalisés par le développeur ayant installé ce package pour une possibilité future d’installer le même package, avec les mêmes configurations et choix réalisés directement par le script, sans avoir à repasser par les différentes étapes de l’installation à chaque poste.

### DCP Setup Maker

L’application de couche supérieure au package développeur, DCP Setup Maker, dont le préfixe (DCP > Developers’ Company Package) traduit ‘Package Développeur pour Entreprise’, permet essentiellement de générer le package présenté ci-dessus, de façon dynamique et configurable, grâce à une interface intuitive et ergonomique (Figure 2-‎1-2), pour un meilleur contrôle sur les packs à inclure et les différents paramétrages du package.

Figure 2-‎1-2 Interface principale du Setup Maker

Les principales vues se présentent comme suit :

- Scan : Scanner un répertoire contenant les fichiers et programmes à inclure dans le package

Figure 2-‎1-3 tab Scan du Setup Maker

La fenêtre initiale demande un chemin vers un dossier contenant les fichiers à empaqueter comme entrée, pour afficher son contenu de façon singulière ou récursive, avec la possibilité de filtrer quelques types de fichiers à travers des boutons check.

Le mode de scan simple présente une possibilité de choisir quelques packs seulement du dossier scanné par sélection, tandis que le mode récursif permet d’attribuer une valeur de profondeur du scan à travers les répertoires. Une fois la limite définie atteinte, les répertoires non accédés sont considérés comme packs.

Les filtres se départagent en deux colonnes, dont la première pour ceux de type pack (archive, exécutable, dossier), et la deuxième pour les fichiers médias (document, son, image, vidéo).

Parallèlement, chaque dossier scanné est enregistré pour un futur accès plus rapide, un nombre qui peut monter à cinq répertoires sous forme d’une liste FIFO, avec possibilité d’effacer un répertoire de l’historique.

| Entrées | Dossier de packs à scanner Fichier de configuration Fichier de sauvegarde |
| --- | --- |

Tableau 2-‎1-1 Entrées de l’interface Scan du Setup Maker

- Set : Paramétrage des packs scannés et mise en hiérarchie à travers des groupes d’installation

Figure 2-‎1-4 tab Set du Setup Maker

La deuxième étape est la plus importante, puisqu’elle permet d’établir tous les paramétrages nécessaires pour les fichiers scannés dans la fenêtre précédente.

Les paramètres se décomposent en trois parties (organisées sous forme de 3 colonnes dans les propriétés) qui sont :

- Informations : Les données du pack comme le nom et la description, affichées lors de la sélection de packs dans le package durant l’installation.

- Options : Attributs divers du pack pour le situer par rapport aux autres packs du point de vue dépendances, groupes d’installation et obligation d’installer.

- Déploiement : Durant l’installation, et une fois les packs choisis, l’étape déploiement commence à traiter chaque pack selon les paramétrages dans cette partie qui définissent le chemin cible, le mode de déploiement, actions pour le cas d’un pack déjà installé, création d’un raccourci, etc.

Une autre fonctionnalité d’organisation par hiérarchie se présente à l’utilisateur pour structurer les packs selon des groupes, que l’on pourrait utiliser pour créer une dépendance d’un ou plusieurs packs par rapport à un groupe de packs ou bien pour structurer le déploiement d’un ensemble de fichiers sous forme de groupes et sous-groupes représentant dans ce cas les dossiers cibles de l’installation.

Tous ces paramétrages doivent bien entendu être applicables pour un seul comme pour un ensemble de packs sélectionnés pour une gestion plus efficace et rapide.

Une dernière fonctionnalité très importante implémente un système de priorité. Ainsi les packs peuvent être triés par l’utilisateur selon des modes de tris prédéfinis agissant sur les attributs des packs, dont le mode ‘custom’ pour un tri personnalisé.

Figure 2-‎1-5 tab Set, fonction Sort du Setup Maker

Ce tri de priorité permettra donc de définir l’ordre d’exécution des packs durant l’installation si quelques packs doivent s’installer avant d’autres, chose qui est très fréquente dans le cas d’un package global d’outils pour développeurs.

| Entrées | Packs scannés, choisis Structure des dossiers |
| --- | --- |

Tableau 2-‎1-2 Entrées de l’interface Set du Setup Maker

- Tweak : Retouches et configurations du package en entier

Figure 2-‎1-6 tab Tweak du Setup Maker

La troisième étape, et avant-dernière, complète les quelques informations restantes essentielles pour la création du package à travers une interface sous forme d’un formulaire à remplir avec les données demandées.

Ces informations sont décomposées en plusieurs parties dont :

- Application : les informations de l’application comme le nom, version, url.

- Auteur : Quelques coordonnées facultatives concernant l’auteur du package.

- Chemin d’installation : Préciser le chemin d’installation du package par défaut, et possibilité de forcer le choix de ce chemin, chose qui va éliminer la demande du chemin lors de l’installation.

- Ressources : Inclure quelques ressources au package comme images, fichier d’informations, licence.

- Raccourcis : Quelques options de raccourcis pour définir l’emplacement sur la machine.

- Avancé : Enfin quelques options avancées comme la vérification de version installée sur le système à l’initialisation de l’installation pour éviter de le réinstaller deux fois.

| Entrées | Nom d’utilisateur de la machine Packs avec raccourci activé |
| --- | --- |

Tableau 2-‎1-3 Entrées de l’interface Tweak du Setup Maker

- Build : Compilation et construction du package final

Figure 2-‎1-7 tab Build du Setup Maker

La dernière fenêtre complète le processus de création du package en compilant le tout vers le chemin du fichier package donné, tout en affichant un log des instructions réalisées durant la compilation pour tracer le processus si une erreur est générée.

Une fois le package généré, l’utilisateur a une possibilité de le lancer, ou le débugger depuis l’application pour avoir un log détaillé au fur et à mesure que l’on avance dans l’installation.

Pour le cas d’un package contenant plusieurs packs de grande taille, le package pourrait avoir une taille de fichier énorme, ce qui présente une problématique pour graver le package sur un disque de taille limitée comme un CD ou DVD.

Pour remédier à ce problème, générer le package sous forme d’un ensemble de fichiers de taille limitée est  possible. Ce qui permettra de traiter un ensemble de fichier, que l’on pourra exécuter comme étant un seul package en regroupant tous les fichiers dans un même dossier et en exécutant le premier fichier exécutable.

| Entrées | Nom et Version application Chemin racine de l’application |
| --- | --- |
| Sortie | Package |

Tableau 2-‎1-4 Entrées et sortie de l’interface Build du Setup Maker

### DCP Dashboard

En remontant une autre couche supérieure, on retrouve DCP Dashboard, l’application web de surveillance et statistiques réseau, qui permet un contrôle et suivi des installations réalisées sur les différentes machines de l’entreprise, ou des postes appartenant à un projet quelconque, comme pour notre cas, le projet SNCF Fret (Figure 2-‎1-8).

Figure 2-‎1-8 Interface principale du Dashboard

Cette application web est définie comme étant une application serveur, se connectant aux différents clients, à savoir les packages générés, en enregistrant ainsi les informations écrites par ceux-ci lors de l’installation dans la base de registre, et qui concernent les packs installés, version, mises à jour, etc.

## Environnement technique

L’environnement technique du projet, présenté sous forme de spécifications techniques globales ainsi que celles relatives à chacun des produits livrables du projet, est défini à travers les informations suivantes :

| Configuration du matériel de développement | Windows 7 Professionnel (64 bits) |
| --- | --- |
| Environnement de développement | Eclipse Indigo |
| Technologie de développement | Java |
| Configuration du matériel d'exploitation | Windows (32/64 bits), Unix, Mac OS |
| VCS | Subversion |
| Méthode | SCRUM |

##### SNCF Package

| Langues | Français, Anglais |
| --- | --- |
| Programmes utilisées | - DCP Setup Maker; - Création package. - DCP Dashboard; - Monitoring réseau. |

##### DCP Setup Maker

| Langues | Anglais |
| --- | --- |
| Langage de développement | J2SE 6.0 |
| Librairies utilisées | - IzPack 4.3.5; - Setup Builder. - Apache Pivot 2.0.2; - GUI. - Apache Ant 1.9.0; - BAT. - Staxmate 2.2.0; - JAXP. - TrueZip 7.7.1; - VFS. |
| Système de gestion de données | XML Fichiers binaires |
| VCS | Subversion |

##### DCP Dashboard

| Langage de développement | J2EE 6.0 |
| --- | --- |
| Serveur de déploiement | Apache Tomcat 7.0.41 |
| Librairies utilisées | - Vaadin 7.0.7; - RIA Framework. - Apache Maven 2; - BAT. - Staxmate 2.2.0; - JAXP. - TrueZip 7.7.1; - VFS. |
| Application client | DCP Setup Maker |
| Système de gestion de données | XML JSON |
| VCS | Git |

Tableau 2-‎1-5 Environnement technique du projet

# Présentation des acteurs

Dans mon projet, j’ai identifié trois acteurs qui sont : le développeur, l’administrateur et le modérateur, dont les différents rôles sont présentés dans le cas d’utilisation global (Figure 2-‎3-1).

## Développeur

L’utilisateur final du package, s’occupera de l’installation du package sur sa machine, ainsi que la mise à jour de celui-ci.

Sa machine enregistrée sur le réseau une fois le package installé est suivie par le modérateur au niveau des outils et programmes installés, ceux qui ont besoin d’être mis à jour, ceux incompatibles avec d’autres, etc.

## Modérateur

Responsable de surveillance réseau, utilisateur de l’application réseau Dashboard de monitoring.

Cet acteur jouera un rôle crucial dans la maintenance des machines des développeurs ainsi que les packs disponibles sur ceux-ci pendant tout le long d’un projet en cours.

Le modérateur peut hériter des cas d’utilisation d’un développeur, si le modérateur est en effet un développeur d’origine, lui permettant ainsi d’inclure sa machine au réseau d’installations.

## Administrateur

Responsable de génération des packages, l’administrateur est l’acteur principal, utilisateur de l’application noyau de création du package. Il devra suivre une formation sur l’utilisation de l’application Setup Maker pour générer des packages ou patchs de mise à jour selon le besoin et puis les affecter ensuite aux développeurs pour les installer.

L’administrateur peut hériter des deux acteurs précédents pour ainsi réaliser toutes les tâches et permettre une réduction des coûts sur l’utilisation de ressources supplémentaires en affectant toutes les tâches de gestion des installations à cet acteur seul.

# Présentation synthétique des cas d’utilisation

Dans la figure suivante, je présente le cas d’utilisation global du projet.

Figure 2-‎3-1 Cas d'utilisation global

| Acteur | Cas d’Utilisation | Description |
| --- | --- | --- |
| Développeur | Installer package | Lancer l’installation du fichier package |
|  | - choisir packs à installer | Choix des programmes/groupes pendant le processus d’installation |
|  | - générer script automatisé | Générer un script d’installation automatisée à la fin de l’installation, sans avoir à repasser par les mêmes étapes |
|  | Appliquer patch mise à jour | Installer patch de mise à jour pour le package déjà installé sur la machine |
| Modérateur | Monitoring sur réseau | Surveiller les différentes installations appliquées sur les postes et machines du réseau du projet. |
| Administrateur | Générer package | Créer package englobant des packs à installer |
|  | - gestion des packs | Configuration de chaque pack à installer |
|  | - gestion groupes | Attribuer les packs à des groupes d’installation |
|  | - gestion package | Définir les informations et configuration du package |
|  | - Créer patch mise à jour | Générer un patch de mise à jour à partir d’un ancien package déjà généré |

Tableau 2-‎3-1 Description des cas d'utilisation

# Présentation détaillée des cas d’utilisation

- Développeur

  - Installer package

Le développeur peut lancer l’installation ainsi qu’interagir avec les différents écrans de l’installation.

  - Choisir packs à installer

Pendant l’installation, le développeur a le choix de choisir un groupe d’installation relatif à son pôle puis, parmi les packs facultatifs non grisés, ceux qu’il désire installer sur sa machine.

  - Générer script automatisé

Une fois l’installation terminée, il est capable de générer un script contenant des informations sur les choix effectués pendant l’installation.

  - Appliquer patch mise à jour

Il est possible d’appliquer un patch sur une installation déjà réalisée sur la machine pour modifier les programmes déployés, ou en ajouter d’autres.

- Modérateur

  - Monitoring réseau

Le modérateur a la capacité d’avoir un accès aux ressources machines ainsi qu’aux différentes installations réalisées sur celles-ci, pour permettre un suivi des versions installées sur les postes des développeurs.

- Administrateur

  - Générer package

L’administrateur a la capacité primordiale de pouvoir générer un package contenant tous les outils, informations et paramétrages utiles pour chaque pôle, et chaque poste développeur.

  - Gestion des packs

Le package doit pouvoir inclure une certaine gestion des packs à inclure dans celui-ci avec une affectation des propriétés de ceux-ci pour le déploiement.

  - Gestion groupes

Les packs gérés sont, de même, organisés à travers une hiérarchie de groupes pour les différents types d’outils et groupes d’installation pour les pôles.

  - Gestion package

Ces packs et groupes sont inclus dans un package global, défini par un nom et une version, et configurable selon des paramètres accessibles à l’administrateur pour personnaliser l’aperçu de celui-ci ainsi que les fonctionnalités qu’il offre en plus.

  - Créer patch mise à jour

La création d’un package peut aussi mener à une création d’un patch, de numéro de version supérieur à celui du package à mettre à jour, contenant les mêmes packs et groupes avec quelques modifications de version pour certains packs, modification de structure, ou ajout de nouveaux outils.

# Conclusion

Ce chapitre a permis de définir le périmètre du projet du côté fonctionnel ainsi que technique, tout en présentant les spécifications et cas d’utilisation de manière synthétique et détaillée.

Ainsi, on remarque que ce projet peut être utilisé par trois types d’acteurs, le Développeur, Modérateur et Administrateur qui s’unissent pour une gestion parfaite des machines du parc informatique.

# Chapitre 3 : 
Conception

# Introduction

Ce chapitre présente les différents diagrammes qui constituent la conception du projet, tout en mettant le point sur les connections et dépendances entre les applications.

# Conception globale

Les dépendances entre les différentes applications du projet sont représentées comme suit :

Figure 3-‎1-1 Diagramme global des dépendances entre les applications

Ainsi, l’application ‘DCP Setup Maker’ génératrice d’installeurs, exécutée en premier, donnera lieu à un ensemble de setups, chacun contenant un programme client qui sera déployé sur la machine lors de l’installation, sauf pour les patchs qui ne contiendront aucun client puisqu’ils mettent à jour une installation déjà réalisée sur la machine, et donc un client est déjà présent.

Le serveur pourra se connecter à plusieurs clients déployés sur différentes machines du serveur de l’entreprise, tandis que le client ne peut se connecter qu’à un et un seul serveur. Ce client sera donc le point d’entrée pour l’application serveur, DCP Dashboard, à travers un numéro de port réservé pour l’application.

Un tableau résumant les étapes qui connectent les trois applications est présenté ci-dessous :

| Application | Action | Résultat |
| --- | --- | --- |
| DCP Setup Maker | Générer package | - Package installeur créé |
| Package | Installer | - Client déployé sur la machine - Machine enregistrée sur le serveur |
| DCP Dashboard | Surveiller | - Serveur connecté aux programmes clients |

Tableau 3-‎1-1 Résultat des actions globales

On peut résumer cette suite d’actions sous forme d’un diagramme d’activité à trois entrées/sorties, chacune correspondante à l’un des acteurs, à savoir par ordre de gauche à droite : l’administrateur, le développeur et le modérateur.

Figure 3-‎1-2 Diagramme d'activité global

Le package étant donc le point essentiel, faisant l’objet de l’utilisation du générateur d’installeur et permettant de connecter les machines avec le serveur contenant l’application serveur. A remarquer que dans le diagramme, il appartient à l’administrateur de passer par tous les processus, et ainsi utiliser les trois applications si nécessaire.

Pour le cas du projet SNCF Fret, une organisation des programmes déployés sur la machine a été conçue, sur un chemin, pour être standardisée sur toutes les machines des développeurs. Celle-ci concerne la structure de placement des outils empaquetés à travers les dossiers :

Figure 3-‎1-3 Structure de déploiement - Package SNCF Fret

# Diagrammes de classe

## Générer package

Les classes représentant l’application primaire du projet pour la génération de l’installeur sont définies sur le diagramme qui suit :

Figure 3-‎2-1 Diagramme de classe - Application

L’application, sous forme d’un ensemble d’instances chacune s’exécutant sur une JVM à part, dispose d’une configuration qui permet d’enregistrer les informations et paramètres d’utilisation, ainsi qu’une possibilité de générer un ou plusieurs Setups (installeurs) ou Patchs relatifs à un installeur déjà créé.

## Installer

Un installeur est composé de groupes d’installation, dont chacun est composé de groupes, dont chacun est composé de packs. Sans oublier une configuration de cet installeur concernant les différentes ressources à rajouter comme le logo, licence, fichier d’information, chemin d’installation, etc.

Figure 3-‎2-2 Diagramme de classe - Setup

La configuration permet de définir des images à intégrer dans les écrans d’installation, le chemin de déploiement par défaut (ou obligatoire), quelques ressources supplémentaires ainsi qu’une version du package.

La version, gravée dans la base de registre de Windows, joue un rôle très important pour la génération d’un patch futur, sous forme d’installeur aussi avec une version incrémentée et une modification partielle des programmes installés à mettre à jour ou un ajout de nouveaux packs à l’installation précédente.

- Le patch doit absolument être exécuté sur une machine qui contient déjà une installation complète.

- Une installation peut avoir plusieurs patchs.

- Un patch ne met à jour qu’une seule installation pour laquelle il a été créé.

Chaque Pack est représenté physiquement sur la machine par un ou un ensemble de fichiers empaquetés dans une archive, un exécutable ou un simple répertoire.

Un mode de déploiement est donc implémenté pour tous les types de packs cités, à savoir la possibilité de copier le pack, le décompresser ou l’exécuter durant l’installation.

Figure 3-‎2-3 Diagramme de classe – Pack

Tous les types de packs héritent donc de la fonctionnalité basique de déploiement, la copie.

Le répertoire hérite des fonctions de l’archive vu qu’il est aussi considéré comme étant un conteneur de fichiers qui peuvent être extraits du dossier ver	s un chemin quelconque.

L’exécutable peut faire allusion à trois types de fichiers qui sont le fichier *.exe, *.bat et *.msi pour les installeurs Windows qui bénéficient d’une possibilité de s’exécuter en mode silencieux, sans présenter d’écrans d’interaction.

Tous ces modes d’installation sont configurés lors de la création du package, et appliqués au niveau de l’installation.

## Surveiller

Une fois notre package généré et installé sur les machines des développeurs, on passe à la partie surveillance de réseau, dont le diagramme de classes se présente comme suit :

Figure 3-‎2-4 Diagramme de classes du Dashboard

Ainsi, l’application Dashboard se connecte à plusieurs machines hôtes, où le client est déployé, permettant l’accès à nombre d’informations sur la machine en relation avec l’installation ainsi que les mises-à-jour exécutées sur celle-ci.

Chaque machine a donc un ou plusieurs packages installés dessus, chacun ayant déployé bon nombre de packs, et des patchs appliqués sur ces packages.

## Diagramme global

On retrouve donc le diagramme de classes englobant toutes ces parties (Figure 3-‎2-5) ;

Ce diagramme rajoute la déclaration de quelques interfaces générales pour faciliter l’implémentation de quelques classes comme pour celles de configuration.

On remarque aussi l’ajout d’une classe RegistryKey relative à la clé de registre enregistrée dans la base de registre de Windows, cette clé est associée à la version d’une configuration, vu qu’elle est différente d’une version à l’autre. De même, la classe Raccourci permet l’ajout d’un raccourci pour le package et les packs respectifs.

# Figure 3-‎2-5 Diagramme de classes global

# Diagramme d’activité

Le diagramme d’activité suivant détaille le processus d’installation du package généré :

Figure 3-‎3-1 Diagramme d'activité du Package

# Diagrammes de séquence

Ces deux diagramme de séquence expliquent le processus de connexion du package client au serveur ainsi que l’utilisation de cette ressource par l’application Dashboard sur le serveur pour lister les machines connectées à l’ouverture de celle-ci.

Figure 3-‎4-1 Diagramme de séquence, connexion client

Figure 3-‎4-2 Diagramme de Séquence, connexion serveur

# Conclusion

Ce chapitre a décrit en détail les informations de conception du projet, ainsi que les quelques diagrammes le constituant et qui ont permis ensuite une réalisation plus fluide de l’ensemble des applications du projet.

# Chapitre 4 : 
Réalisation

# Introduction

Ce chapitre détail l’étape cruciale de la réalisation des applications du projet. Ceci est illustré à l’aide de captures d’écran pour chacune des applications.

# Présentation des outils de réalisation

## Technologie de développement

Java est un des termes les plus connus du monde de l'informatique et de l'Internet, que ce soit des professionnels comme du grand public.

Défini à l'origine comme un langage, « Java » a évolué au court du temps pour devenir un ensemble cohérent d'éléments techniques et non techniques. Ainsi, la technologie Java regroupe :

- Des standards (la plate-forme Java) définis sous forme de spécification par le Java Community Process (JCP), en trois éditions :

  - Java SE (standard edition) – utilisé pour l’application Setup Maker

  - Java EE (enterprise edition), s'appuyant sur Java SE – utilisé pour l’application Dashboard

  - Java ME (micro edition), indépendante des deux précédentes

- Des logiciels (langages informatiques, bibliothèques, frameworks, serveurs d'application, outils d'aide au développement).

- Des communautés d'entreprises, organisations à but non lucratif (fondations, Java User Groups, universités) et indépendants, membres ou non du JCP, possédant tout ou partie des marques, brevets, parts de marché liés à la technologie Java.

La version utilisée pour le développement du projet est la JDK 6 - JRE 1.6.

## Environnement  de développement

Eclipse est un projet, décliné et organisé en un ensemble de sous-projets de développements logiciels, de la Fondation Eclipse visant à développer un environnement de production de logiciels libres qui soit extensible, universel et polyvalent, en s'appuyant principalement sur Java.

Eclipse est un environnement de développement (IDE) historiquement destiné au langage Java, même si grâce à un système de plugins il peut également être utilisé avec d'autres langages de programmation.

Il a été notamment choisi pour le développement des applications du projet grâce à sa puissante intégration au langage Java ainsi que ses nombreux plugins disponibles gratuitement sur le net pour permettre une programmation professionnelle et constamment optimisée.

La version utilisée pour le projet est Eclipse Indigo.

## Librairies graphiques

Une étude comparative a permis de choisir les différentes librairies efficaces à implémenter pour chacune des applications, dont, au niveau graphique, deux librairies ont pu sortir du lot : Apache Pivot et Vaadin.

### Apache Pivot

Apache Pivot est une plate-forme open-source pour construire des applications Internet installables (RIA). Il combine l'amélioration de la productivité et des caractéristiques d'utilisation d'une boîte à outils d'interface utilisateur moderne avec la robustesse de la plate-forme Java.

Pivot permet aux développeurs de construire facilement des applications liées, visuellement attrayants et multi plates-formes, sous Java ou tout autre langage JVM, tels que JavaScript, Groovy ou Scala. Pivot est également le seul véritable framework IIA libre: il est complètement open source, et est géré entièrement par la communauté de développement de logiciels Apache.

Pivot permet aux développeurs de créer des solutions utilisant les outils qu'ils connaissent déjà, en diminuant le temps de livraison et réduisant l'étalement de technologie.

La version utilisée pour l’application Setup Maker est la 2.0.2.

### Vaadin

Vaadin est un framework d'application Web open source pour les applications Internet riches. Contrairement aux bibliothèques JavaScript et des solutions basées sur un navigateur plug-in, il dispose d'une architecture côté serveur, ce qui signifie que la majorité de la logique s'exécute sur les serveurs. La technologie Ajax est utilisée au niveau du navigateur pour assurer une expérience utilisateur riche et interactive.

Vaadin utilise Java comme langage de programmation pour la création de contenu web. Le framework intègre la programmation évènementielle et widgets, ce qui permet un modèle de programmation qui est plus proche du développement de logiciels GUI que du développement web traditionnel avec HTML et JavaScript.

La version utilisée pour l’application web Dashboard est la 7.1.0.

## Librairies de construction automatisée

Le développement de projets de grande envergure demande une certaine gestion approfondie des différentes configurations de construction et dépendances. De plus, plus grand et intéressant est le projet, plus nombreux sont ses dépendances externes.

Ainsi, une librairie de gestion de construction (Apache Ant) et une pour les dépendances (Apache Maven) sont nécessaires.

### Apache Ant

Apache Ant est un logiciel créé par la fondation Apache qui vise à automatiser les opérations répétitives du développement de logiciel telles que la compilation, la génération de documents (Javadoc) ou l'archivage au format JAR, à l'instar des logiciels Make.

Ant est écrit en Java et son nom est un acronyme pour « Another Neat Tool » (un autre outil chouette). Il est principalement utilisé pour automatiser la construction de projets en langage Java, mais il peut être utilisé pour tout autre type d'automatisation dans n'importe quel langage.

Parmi les tâches les plus courantes, Ant permet la compilation, la génération de pages HTML de document (Javadoc), la génération de rapports, l'exécution d'outils annexes (checkstyle, FindBugs etc), l'archivage sous forme distribuable (JAR etc.)

Ant a donc été utilisé pour l’automatisation des processus de génération du package développeur.
La version utilisée pour l’application Setup Maker est la 1.9.0

### Apache Maven

Apache Maven est un outil logiciel libre pour la gestion et l'automatisation de production des projets logiciels Java en général et Java EE en particulier. L'objectif recherché est comparable au système Make sous Unix : produire un logiciel à partir de ses sources, en optimisant les tâches réalisées à cette fin et en garantissant le bon ordre de fabrication. Il est semblable à l'outil Ant, mais fournit des moyens de configuration plus simples, eux aussi basés sur le format XML. Maven est géré par l'organisation Apache Software Foundation. Précédemment Maven était une branche de l'organisation Jakarta Project.

Maven est utilisé pour la gestion des dépendances par rapport aux différentes librairies inclues.
La version utilisée pour l’application Dashboard est la 2.1.0

## Outils d’emballage

La génération de packages étant l’action principale de l’ensemble des applications du projet, une sélection d’outils intéressants pour compléter cette tâche a été nécessaire.

### Izpack

IzPack est un outil largement utilisé pour des applications d'emballage sur la plate-forme Java. Il permet de réaliser facilement des installateurs qui fonctionnent parfaitement sur ​​Microsoft Windows, Linux, Solaris et Mac OS X.

Le même installateur fonctionne donc sur n'importe quel système d'exploitation où une machine virtuelle Java SE 6+ existe. Les installateurs IzPack générés fournissent également une intégration native d’options comme la création de raccourcis, la manipulation d'un système de registre ou la gestion d’un compte administrateur lors de l'installation.

IzPack est publié sous les termes de la licence Apache Software, Version 2.0, ce qui signifie que vous pouvez l’adapter à vos besoins avec des contraintes très minimes.

IzPack a été utilisé dans le projet pour la génération finale de l’installeur. Une modification du code source a été nécessaire pour implémenter de nouvelles fonctionnalités ou corriger quelques bugs trouvés.

La version utilisée pour l’application Setup Maker ainsi que le package est la 4.3.5

### TrueZip

TrueZIP est un système de fichiers virtuel basé sur Java (VFS) qui permet aux applications clientes d'effectuer les opérations CRUD (Create, Read, Update, Delete) sur les fichiers d'archives comme si elles étaient des répertoires virtuels, même avec des fichiers d'archives imbriquées dans des environnements multithreads.

TrueZIP est une librairie Open Source et est couverte par la licence publique Eclipse, Version 1.0.

TrueZip a été utilisée pour accéder aux différents fichiers sous formes d’archives, à convertir des types d’archives en d’autres, à décompresser ou à accéder tout simplement à ces fichiers en lecture.

La version utilisée pour le projet est la 7.7.1

## Gestion de données

Comme tout bon programme qui se respecte, une gestion interne des données est nécessaire.

Cependant le projet a la contrainte de devoir s’exécuter rapidement sur n’importe quelle machine, sans besoin de paramétrages préalable ou d’installations.

Ainsi, l’utilisation de bases de données a été dépréciée pour ce projet, laissant la place au langage de balisage extensible : XML.

### XML

L'Extensible Markup Language (XML, « langage de balisage extensible) est un langage informatique de balisage générique qui dérive du SGML. Cette syntaxe est dite « extensible » car elle permet de définir différents espaces de noms, c'est-à-dire des langages avec chacun leur vocabulaire et leur grammaire, comme XHTML, XSLT, RSS, SVG… Elle est reconnaissable par son usage des chevrons (< >) encadrant les balises. L'objectif initial est de faciliter l'échange automatisé de contenus complexes (arbres, texte riche…) entre systèmes d'informations hétérogènes (interopérabilité).

### Stax

StAX est une API de traitement XML standard qui vous permet de diffuser des données XML depuis et vers votre application. Celle-ci reprend les avantages de SAX, sa rapidité et faible utilisation, tout en fournissant un moyen de créer des documents XML à l'instar de DOM.

StAX est publié sous les termes de la licence Apache Software, Version 2.0.

La version utilisée pour le projet est la 2 – API 3.1.1

### Staxmate

StaxMate est un framework léger (livré en un seul fichier jar) de couche supérieure à StAX, qui vise à ajouter une commodité de traitement XML, tout en conservant l'efficacité et s'assurant que l'exactitude n'est pas compromise.

La version utilisée pour le projet est la 2.2.0

# Etapes de réalisation

Les différentes étapes par lesquelles chaque acteur devra passer sont présentées en détail dans cette partie.

## Développeur

Le développeur s’occupe, comme précisé avant (§2 ‎2.1), de l’installation du package développeur généré dont les principales étapes d’installation sont présentées sous forme des captures d’écran suivantes :

### Etape 0 : Choix de langue

Une fois le package démarré, une première fenêtre s’ouvre, affichant le logo ainsi qu’un choix entre deux langues : Français ou Anglais.

### Etape 1 : Ecran de bienvenue

Figure 4-‎2-1 Capture d'écran de l'étape 1 du package

Ensuite l’installeur démarre, avec pour commencer un écran de bienvenue contenant les informations du package, la version, les informations de l’auteur ainsi qu’un url vers une page web définie.

### Etape 2 : Choix du pole

Figure 4-‎2-2 Capture d'écran de l'étape 2 du package

La deuxième étape présente un choix du pôle auquel le développeur appartient, pour avoir une liste personnalisée des outils et paramétrages propres au pôle seul, en plus de quelques packs standards présents dans tous ces pôles.

### Etape 3 : Choix des packs à installer

Figure 4-‎2-3 Capture d'écran de l'étape 3 du package

Une fois le pôle défini, la liste des outils s’affiche, organisée sous forme d’un arbre hiérarchique de groupes d’outils. Chaque pack est suivi de sa taille à droite, les groupes de la taille globale des packs le composant, et tout pack sélectionné affiche ses informations dans la partie description.

Le développeur a la possibilité de désélectionner quelques packs facultatifs, avant de valider en cliquant sur ‘suivant’.

### Etape 4 : Ecran de résumé

Figure 4-‎2-4 Capture d'écran de l'étape 4 du package

Une avant dernière étape présente un résumé des packs et groupes sélectionnés, ainsi que le chemin d’installation défini par défaut pour l’installeur (qui ne peut pas être modifié).

Après une revue de ces informations, l’utilisateur peut soit revenir en arrière en appuyant sur ‘précédent’ pour modifier la sélection, ou confirmer en appuyant sur ‘suivant’.

### Etape 5 : Installation

Figure 4-‎2-5 Capture d'écran de l'étape 5 du package

Le déploiement des programmes à copier ou extraire commence, avec une barre de progression globale ainsi qu’une barre de progression pour le traitement de chaque pack.

Une fois terminé, le bouton ‘suivant’ devient accessible pour passer à l’étape suivante.

### Etape 6 : Lancement des scripts et exécutables

Figure 4-‎2-6 Capture d'écran de l'étape 6 du package

Après que le déploiement soit terminé, l’exécution de processus externe débute. Cette étape prend en charge l’exécution des installeurs externes intégrés et des scripts batch pour enfin réaliser un nettoyage des fichiers temporaires créés sur la machine.

### Etape 7 : Installation des raccourcis

Figure 4-‎2-7 Capture d'écran de l'étape 7 du package

L’installation est terminée. Le développeur n’a plus qu’à choisir d’installer des raccourcis sur sa machine en précisant le chemin cible pour le menu démarrer, et s’il le désire les ajouter sur le bureau.

Une dernière possibilité de rendre le package accessible par tous les utilisateurs de la machine, ou seulement par l’utilisateur actuel.

### Etape 8 : Ecran de fin

Figure 4-‎2-8 Capture d'écran de l'étape 8 du package

Finalement, le package est installé, paramétré et prêt à l’emploi !

Un écran de fin confirme l’installation avec succès, en rappelant le chemin où les fichiers ont été déployés. De plus, toutes les étapes et choix du développeur pour réaliser l’installation ont été enregistrés et peuvent donc être générés sous un fichier au même emplacement du package grâce à un bouton ‘Générer un script d’installation automatisée’.

Ainsi, un autre développeur du même pôle, travaillant sur la même partie du projet n’aura qu’à lancer le package accompagné du script pour avoir le même résultat, sans avoir à passer par toutes les étapes une fois de plus.

L’utilisation du script se fait à l’aide d’une commande java avec le script en paramètre:

Java –jar package.jar ./script.xml

## Administrateur

L’administrateur, ressource principale du projet, s’occupe de la génération des packages (comme celui présenté au §4 ‎2.1) à l’aide de l’application Setup Maker, dont voici les captures d’écrans :

### Etape 1 : Scan du répertoire

Figure 4-‎2-9 Capture d'écran de l'étape 1 de l'application Setup Maker

On commence tout d’abord par présenter l’interface globale de l’application, composée essentiellement en haut d’un groupe de Tabs, un pour chaque étape, de deux boutons pour naviguer entre ces étapes (les tabs ne sont pas accessibles par clic de souris à cause de la dépendance de chaque tab par rapport au précédent) ainsi qu’un groupe de boutons à droite pour la sauvegarde, chargement, lancement de l’assistant d’aide et informations de l’application.

Cette première étape présente donc à l’administrateur un écran simple qui lance un assistant d’utilisation de l’application si celle-ci est lancée pour la première fois sur la machine, pour présenter de manière simple les fonctionnalités du programme.

Une fois l’assistant fermé, l’administrateur commence par appuyer sur le bouton ‘Browse’ pour avoir un navigateur intégré lui permettant de naviguer jusqu’au dossier contenant les fichiers à intégrer dans le package.

Après que le répertoire est choisi, le chemin de celui-ci est enregistré pour un futur accès rapide à partir de la partie ‘Recent directories’ contenant jusqu’à 5 liens vers des dossiers précédemment scannés organisés par algorithme FIFO.

Le scan est donc lancé pour le répertoire, un scan qu’on pourrait rafraichir si le dossier physique a été modifié depuis le dernier scan, selon le mode choisi dans la partie du milieu ‘Scan mode’ :

- Simple : Le dossier est scanné simplement en listant les différents fichiers et dossiers le composant. Tous sont considérés comme des packs.  Une option de sélection s’ajoute au mode pour pouvoir sélectionner une partie des fichiers et dossiers à prendre en compte.

- Récursif : Un scan récursif, où les dossiers à l’intérieur du répertoire scanné sont aussi bien accédés selon le niveau de profondeur attribué, pour enfin intégrer tous les fichiers trouvés comme packs, ainsi que les dossiers à la limite de la profondeur de scan.

Finalement, des filtres, à droite, permettent un meilleur contrôle sur la sélection des packs grâce à des filtres prédéfinis pour les types de packages ainsi que d’autres pour les fichiers medias.

Les packs sont représentés sous forme d’une structure hiérarchique, avec à droite quelques boutons pour simplifier la lecture (expand, collapse) ou pour une sélection rapide (select all, select none).

Un clic sur le bouton ‘Next’ pour passer à la prochaine étape :

### Etape 2 : Paramétrage des packs

Figure 4-‎2-10 Capture d'écran de l'étape 2 de l'application Setup Maker

Le deuxième écran s’affiche, avec tous les packs sélectionnés dans l’écran précédent, permettant à l’administrateur de configurer chaque pack, ou ensemble de packs, selon quelques critères.

L’écran est décomposé en trois parties, redimensionnables, dont la partie gauche pour les packs, la partie droite pour la hiérarchie packs/groupes, puis la partie inférieure pour les propriétés des packs.

Les deux parties supérieures contiennent une barre d’outils traitant les données de la partie en question.

L’utilisateur commence par organiser les différents packs qu’il a choisis (à gauche) en les affectant à des groupes (à droite) grâce à un bouton ‘add’ dans la partie Packs, ou simplement ou glissant-déposant le/les packs vers un groupe créé par le bouton ‘new’. Pour le cas d’un scan récursif préalable, il est possible d’importer la structure des dossiers scannés et ainsi avoir des groupes représentant les dossiers, grâce au bouton ‘import’ de la partie Groupes.

Une fois la structure complète, une possibilité d’ouvrir une fenêtre de tri des packs pour changer la priorité d’exécution est possible avant de commencer les paramétrages nécessaires.

Figure 4-‎2-11 Capture d'écran des propriétés de l'application Setup Maker

La partie ‘propriétés’ permet de configurer l’affichage des packs pendant l’installation, leur relation par rapport au contenu du package ainsi que le mode de déploiement pour ceux-ci.

Le nom du pack, qui par défaut reçoit le nom du fichier sans extension, est essentiel pour identifier le pack pendant l’installation. En effet une modification de celui-ci sera nécessaire dans le cas où deux packs situés dans des dossiers différents ont le même nom de fichier et sont tous les 2 inclus dans le package.

La description n’est rien d’autre qu’un simple texte affiché lors de la sélection du pack pendant l’installation pour informer le développeur de l’utilisation de celui-ci.

Un pack peut être obligatoire à installer, dépendant d’un autre pack ou groupe, et faisant partie d’un ou plusieurs groupes d’installations.

De même, une fois le pack sélectionné, il sera déployé par copie, extraction ou exécution de ce dernier, avec un écrasement possible si le pack est déjà présent sur le chemin cible défini, et l’installation d’un raccourci pour celui-ci à la fin de l’installation.

A noter que ces paramètres peuvent être appliqués pour un seul pack sélectionné, comme pour un ensemble de packs sélectionnés !

### Etape 3 : Paramétrage du package

Figure 4-‎2-12 Capture d'écran de l'étape 3 de l'application Setup Maker

L’avant dernière étape de génération concerne la configuration du package en général, à commencer par le nom et la version du package, et pourquoi pas une adresse web. Quelques informations sur l’auteur du package, à savoir le nom de l’administrateur, remplis par défaut par le nom d’utilisateur de la session en cours.

Les paramétrages qui suivent sont :

- Un chemin d’installation par défaut, pouvant être forcé.

- Des ressources pour les écrans de l’installeur comme le fichier d’informations affiché au début, un logo et une image affichée de côté.

- Des options pour l’installation des raccourcis vers les packs, ou un raccourci vers le dossier global déployé sur la machine, ainsi que l’endroit d’installation de ces raccourcis.

- D’autres options avancées peuvent s’ajouter comme la gestion des versions du package installé.

Une fois les paramétrages et préférences définis, un clic sur le bouton ‘next’ renvoi vers la dernière étape.

### Etape 4 : Construction du package final

Figure 4-‎2-13 Capture d'écran de l'étape 4 de l'application Setup Maker

Nous voici à la dernière étape, avant de lancer la génération de notre package.

Un chemin d’export par défaut vers la racine de l’application avec un nom de package à partir du nom et version du package définis dans l’écran précédent.

L’administrateur a finalement un dernier choix de décomposer le fichier en plusieurs fichiers de taille définie pour enfin appuyer sur le bouton ‘compile’ et suivre le log détaillant les étape de compilation par lesquelles l’application passe pour enfin afficher un message de confirmation ou d’erreur à l’utilisateur.

Une fois la compilation terminée avec succès, une possibilité soit de lancer le package généré ou le débugger est finalement accessible.

Notre package est prêt à l’emploi !

## Modérateur

C’est là où le rôle du modérateur devient intéressant. Celui-ci intervient une fois le package généré et installé sur toutes les machines pour lancer un suivi continu de l’avancement des installations sur le réseau.

L’application utilisée par cet acteur, sous forme d’application internet riche, peut-être détaillée rapidement en deux étapes :

### Authentification

Figure 4-‎2-14 Capture d'écran de l'authentification de l'application Dashboard

Le modérateur commence par fournir les informations d’authentification pour pouvoir accéder à l’application.

Cette étape est primordiale pour éviter le fait que n’importe quelle personne accède à l’application et fasse des modifications critiques sur les machines accessibles.

Cependant, plusieurs modérateurs peuvent être affectés aux droits de monitoring, et donc auront un compte créé pour pouvoir y accéder.

Une fois l’utilisateur connecté, l’application ouvre l’écran Dashboard.

### Dashboard

Figure 4-‎2-15 Capture de l'écran principal de l'application Dashboard

Le Dashboard est donc ouvert, avec comme première interface un résumé des déploiements en cours sur les machines, des notes à ne pas oublier définies par l’utilisateur lui-même, les machines connectées au serveur et puis quelques statistiques des installations dans le réseau.

Un menu à gauche permet l’accès aux différentes fonctionnalités de l’application, comme pour effectuer des transactions entre machines, générer des rapports ou planifier des mises à jour.

Avec, au coin inférieur-gauche, la possibilité d’accéder aux données du compte pour les modifier ou bien se déconnecter.

Finalement, un système de notifications est intégré à l’application pour notifier l’utilisateur des quelques évènements récents qui pourraient l’intéresser, comme pour un déploiement d’une mise à jour terminé ou bien la déconnexion d’une machine du serveur, etc.

# Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter les outils utilisés, avec leurs versions respectives, puis démontrer l’utilisation des différentes applications du projet, étape par étape, en passant par les différentes interfaces IHM réalisées.

# Chapitre 5 : 
Vers un produit Open Source

# Introduction

Ce chapitre conclut le processus de développement de l’application noyau du système réalisée (Setup Maker) par la publication de celle-ci sur le marché mondial à travers une stratégie marketing définie.

# Licence d’utilisation

L’application Setup Maker a dû prendre avantage d’un nombre de programmes open source, la plupart sous licence Apache 2.0.

En résumé, cette licence permet la réutilisation du code pour un programme libre ou propriétaire, mais impose le copyright lors de toute modification en stipulant quels fichiers ont été changés. Il est aussi obligatoire de faire figurer le fichier Notice provenant du code utilisé dans l’application. La version dérivée doit aussi avoir un nom différent, et le nom des auteurs ne peut pas  être utilisé pour promouvoir un logiciel dérivé.

Une fois l’application stable et prête pour la production, j’ai jugé opportun de la publier aussi sous licence libre. Ceci ne posant aucun problème pour Capgemini, qui se réserve tous les droits sur le package généré. L’application a été publiée sur internet sous licence Apache 2.0, selon une stratégie marketing, pour avoir le plus de retours possibles de la part d’une communauté internaute intéressée, en plus de bénéficier des nombreux services disponibles pour les projets open-source, dont un système de gestion de versions et un hébergement gratuit.

# Annuaire de code source

Le site Sourceforge.net a été celui choisi comme annuaire de code source pour l’application Setup Maker.

« SourceForge.net permet aux développeurs d'héberger des projets logiciels et propose des outils pour leur gestion. Il fournit plusieurs systèmes de gestion de versions comme CVS, SVN, Bazaar, Git ou Mercurial. Le site propose aussi un wiki, assure l’accès à une base de données MySQL et offre un sous-domaine pour chaque projet (comme nom-de-projet.sourceforge.net).

Environ 240 000 projets étaient hébergés sur le site en août 2010. En mars 2013 le site revendique 3 400 000 développeurs utilisant la plateforme, 324 000 projets hébergés et 4 000 000 téléchargements de logiciels par jour. » wikipedia

L’application a pu donc bénéficier de plusieurs services offerts par celui-ci, en plus d’un système de suivi des téléchargements effectués de partout dans le monde avec les statistiques.

# Stratégie Marketing

Une fois le programme prêt à être utilisé, à partir de la 4ème itération, un plan marketing a été lancé pour un soutien plus vaste à détecter les quelques problèmes et bugs lors de l’utilisation du programme.

A commencer par une campagne de publipostage, une multitude de mails ont été envoyés à des personnes spécifiques responsables d’un programme ou librairie en relation avec l’application.

Le premier à répondre étant le fondateur du projet IzPack, qui a été assez intéressé par l’application basée sur son projet et n’a pas hésité à la référencer directement sur la page de téléchargement officielle de son site : http://izpack.org/downloads

Figure 5-‎3-1 Setup Maker référencé sur le site d'IzPack

Une deuxième campagne de soumission de fichiers PAD a visé différents sites annuaires de téléchargements, dont la liste est grande, pour avoir un meilleur référencement sur le web.

PAD, abréviation de Portable Application Description, est un fichier XML permettant une manière claire et facile pour les auteurs de logiciels de fournir des sources en ligne avec des informations sur leurs produits. L'avantage d'utiliser un fichier PAD est qu'il permet de stocker toutes les descriptions et les caractéristiques en un seul lieu - la configuration système requise, prix, coordonnées, noms de fichiers, URL et plus.

Cette campagne a permis de s’approprier le mot clé ‘DCP Setup Maker’ ainsi que ‘DevComPack’ sur internet.

La société Softpedia a été l’une des premières à s’intéresser à l’application, en l’intégrant à son annuaire avec une description et un Review complet du programme réalisé sur son site : http://www.softpedia.com/get/Authoring-tools/Setup-creators/DevComPack-Setup-Maker.shtml

Figure 5-‎3-2 Setup Maker référencée sur le site SoftPedia

L’application peut aussi être accessible à partir de ces quelques liens importants, parmi d’autres :

- SourceForge.net - https://sourceforge.net/projects/devcompack/

- c|net Download.com - http://download.cnet.com/DCP-Setup-Maker/3000-2216_4-75938724.html

- ZDnet.com - http://downloads.zdnet.com/product/2216-75938724/

- Softbuz.com - http://www.softbuz.com/windows/authoring-tools/setup-creators/dcp-setup-maker

- Filedudes.com - http://www.filedudes.com/DCP_Setup_Maker-download-181930.html

# Statistiques de téléchargement

L’application, ayant reçu un soutien de plusieurs sites ; Une hausse des nombres de téléchargements a tout de suite été remarquée dès la première semaine.

Cette partie présente quelques statistiques rassemblées pour le mois de Juin 2013.  A commencer par le nombre de téléchargements, dépassant les 300 téléchargements!

Figure 5-‎4-1 Statistiques du nombre de téléchargements du Setup Maker

Le pic remarqué au 10/06 correspond au jour où Softpedia a référencé l’application sur son site.

On peut aussi remarquer l’Inde comme premier pays utilisant l’application, avec 33% des téléchargements, le reste dispatché sur l’ensemble des pays restants.

Figure 5-‎4-2 Statistiques des pays de téléchargements du Setup Maker

De même, on remarque un plus grand nombre de téléchargements à partir du système d’exploitation Windows avec 58% des téléchargements, soit 185, par rapport aux autres systèmes :

Figure 5-‎4-3 Statistiques des systèmes d'exploitation des téléchargements du Setup Maker

Par contre, le système d’exploitation d’une grande partie des téléchargements n’a pas pu être identifié.

# Statistiques techniques

Un autre avantage pour les projets Open-source, c’est Ohloh :

« Ohloh est un site web qui catalogue les projets open source et fournit des informations purement objectives sur ces derniers, principalement par le biais d'une analyse statistique des dépôts de code source. » wikipedia

L’application a donc été intégrée sur ce site pour avoir de plus amples informations sur la progression du code, dont voici les statistiques :

Figure 5-‎5-1 Statistiques de progression des lignes de code de Setup Maker

Ces informations expliquent la progression du nombre de lignes de code à partir du premier commit, en Avril 2013 avec 11 180 lignes, jusqu’à la première version stable publiée en Juin 2013 avec 25 505 ligne, soit une progression de 14 325 lignes en l’espace de 2 Mois.

Ces lignes de code sont détaillées ci-suit selon les langages utilisés :

Figure 5-‎5-2 Statistiques de langages utilisés pour Setup Maker

Une grande partie du code revient à XML avec 57.5%, utilisé essentiellement pour les interfaces graphiques ainsi que la configuration du package, Java faisant le lien entre ces deux partie XML.

Les langages restants sont utilisés pour les quelques ajouts et améliorations du package.

# Conclusion

Ce chapitre a démontré un certain intérêt d’une large communauté pour le projet, essentiellement l’application Setup Maker, ce qui démontre une stabilité évidente du projet ainsi qu’un besoin des utilisateurs dans le monde pour ce type de logiciel.

# Conclusion générale

Le problème de la gestion des parcs informatiques tant au niveau des installations ou des configurations est une étape importante et préalable dans les grands projets. En effet, avant de démarrer un projet, une phase d’installation des machines et des outils nécessaires au projet est primordiale pour préparer l’environnement de travail au développeur. D’habitude, une telle tâche consomme un nombre important de budget Homme/jour  surtout pour les grands projets où on trouve des dizaines voire des centaines de développeurs et de postes de travail à gérer.

Mon projet était justement l’automatisation du travail de cette équipe en concevant et en développant un système d’installation des outils et des configurations sur les machines et la synchronisation de ces machines.

Dans cet objectif, l’application que j’ai développée, Setup Maker, répond aux besoins suivants :

- Génération d’un package en mode installeur

- Génération d’un patch de modification d’un package

Ce projet de fin d’études a été une véritable opportunité pour découvrir le monde du travail  en  équipe,  et  pour  approfondir  mes  connaissances  en  informatique  ainsi que, et surtout, en conduite de projet.

De plus, et tout au long de ce stage au sein de Capgemini, j’ai pu améliorer mes  capacités  de  communication,  notamment  grâce  aux  réunions  et  aux différents points de communication et présentations avec les responsables et les chefs de projet, que ce soit à Casablanca ou en France, pour rassembler des informations pour le projet ou valider une itération de celui-ci.

D’autre part, les difficultés rencontrées sont essentiellement d’ordre fonctionnel et proviennent de la complexité à mesurer les différentes étapes de la phase de développement.

Le déploiement et gestion des parcs informatiques est, certes, un projet déjà présent sur le marché informatique à travers toute une collection de solutions professionnelles, certaines développées par des géants informatiques.

Ceci dit, il est quasi-impossible pour un nouvel arrivant dans ce domaine de concurrencer ces systèmes informatiques, encore moins les dépasser en terme d’utilisateurs. Cependant, l’avantage primordial de la suite d’applications de ce projet est le fait qu’ils soient open source, et donc accessibles à un publique encore plus large, en plus d’être facile d’utilisation pour n’importe quel utilisateur, sans besoin d’être préalablement formé dessus.

Toutefois des améliorations de ce travail sont encore possibles !
Les quelques retours d’utilisateurs et sites web ont créé une certaine motivation et volonté à continuer à travailler dessus et à l’améliorer pour répondre aux demandes du nombre d’utilisateurs qui augmente à une moyenne de 60 nouvel utilisateur par semaine au moment de la rédaction de ce rapport.

# Webographie

| IzPack | http://izpack.org/ |
| --- | --- |
| TrueZip | https://truezip.java.net/ |
| StaxMate | http://staxmate.codehaus.org/ |
| Vaadin | https://vaadin.com/home |
| Apache Pivot | http://pivot.apache.org/ |
| Apache Ant | http://ant.apache.org/ |
| Apache Maven | http://maven.apache.org/ |
| Licence Apache V2.0 | http://www.opensource.org/licenses/apache2.0.php |
| Sourceforge | http://sourceforge.net/ |
| Ohloh | http://www.ohloh.net/ |

# Annexes

# Licence Apache 2.0

Version 2.0, January 2004 
http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2.  Grant of Copyright License.

Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License.

Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution.

You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that you meet the following conditions:

1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and 
2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that you changed the files; and 
3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that you distribute, all copyright, patents, trademarks, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and 
4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add your own attribution notices within Derivative Works that you distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add your own copyright statement to your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions.

Unless you explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by you to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks.

This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability.

In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability.

While redistributing the Work or Derivative Works thereof, you may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

# Résumé

Le projet réalisé vise à améliorer la procédure de gestion des machines de développeurs du projet SNCF Fret, à l’aide de deux applications développées Setup Maker et Dashboard.

La première application, Setup Maker, est une application open source pour la génération automatique de packages, ceux-ci englobent tous les outils et paramétrages essentiels au développeur pour travailler sur le projet.

La deuxième, Dashboard, est une application web pour le monitoring réseau et suivi des installations déployées sur les machines des développeurs inclus dans le réseau.

Ces applications sont développées en Java, à l’aide de librairies open source pour la gestion des packages, à savoir Izpack et TrueZip, ainsi que d’autres pour la gestion interne des dépendances et compilations des applications développées comme Apache Ant ou Apache Maven.

Mots clés : déploiement, installation, gestion automatique de parc informatique, gestion des configurations, surveillance de réseaux de machines, Setup Maker, Dashboard.

# Abstract

The project is carried out to improve the management process for machines of the SNCF Fret project developers, using both Dashboard and Setup Maker applications.

The first application, Setup Maker is an open source application for the automatic generation of packages, these include all the essential tools and settings for the developer working on the project.

The second, Dashboard is a web application for monitoring and tracking packages that are deployed on developers’ machines included in the network facilities.

These applications are developed in Java, using open source package management libraries, namely IzPack and TrueZip and others to the internal management of dependencies and compilations developed as Apache Ant and Apache Maven libraries.

Keywords: deployment, installation, automatic deployment management, configuration management, network monitoring, Setup Maker, Dashboard.

• → include | o → extend